Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr …………………

zawarta dnia ………………. roku w Kluczewsku pomiędzy:

Zamawiający:

Gmina Kluczewsko,

adres: ulica Spółdzielcza 12,

29-120 Kluczewsko,

NIP: 6090003613 REGON: 590648050;

zwany w dalszej części umowy: „Zamawiającym”,

a:

………………………………………

Adres …………………………

NIP …………………………..

,zwanym dalej: „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez ………………………

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko”.

2. Zakres robót budowalnych, na którymi sprawowany będzie nadzór obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków Zespołów Przedszkolno-Szkolnego w: Dobromierzu, Kluczewsku i Komornikach w zakresie:

  - robót ogólnobudowlanych

  - instalacji sanitarnych

  - instalacji elektrycznych/fotowoltaicznych.

3. Wykonawca odpowiadał będzie za monitoring inwestycyjny, w tym bieżącą kontrolę przebiegu realizacji inwestycji, nadzór nad odbiorem technicznym inwestycji, rozliczeniami z wykonawcami, nadzór inwestorski. Usługa obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży:

- budowlanej

- instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i fotowoltaicznych

- sanitarnej

4. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane  Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej na koordynatora inspektorów nadzoru  wszystkich zaangażowanych branż. Z tytułu pełnienia funkcji koordynatora nie będzie przysługiwało oddzielne wynagrodzenie.

5. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wynika z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo Budowlane oraz wytycznych i innych dokumentów, przy czym do obowiązków Wykonawcy należeć będzie,  w szczególności:

1) Zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy  z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

2) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, przepisami prawa i wiedzy technicznej w tym zakresie.

3) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony. Obecność na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót (min. 2 razy w każdym tygodniu, w którym wykonywane są roboty budowlane  - potwierdzone wpisem obecności w rejestrze znajdującym się w siedzibie Zamawiającego. Pełna dyspozycyjność wobec Zamawiającego i wykonawcy robót - niezależnie od obowiązków określonych powyżej, na każde żądanie Zamawiającego stawianie się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od dnia  wezwania telefonicznego bądź innego (w przypadku nieodbierania telefonu).

4) Na żądanie Zamawiającego składanie pisemnych informacji z przebiegu prac budowlanych. Ponadto organizowania co najmniej raz na dwa tygodnie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad, przekazywania ich zainteresowanym stronom.

5) Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

6) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń i sprawdzanie dokumentacji rozliczeniowej.

7) Żądanie od wykonawcy robót budowlanych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do  stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, materiałów, atestów i certyfikatów. Zlecanie wykonawcy robót budowalnych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości.

8) W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a także przygotować  i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych.

9) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej – uzyskanie zgody projektanta na te zmiany, uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i dotyczących w nim rozwiązań.

10) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych instalacji (potwierdzone protokołami), urządzeń technicznych i przewodów kominowych, (jeżeli dotyczy) oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

11) Uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.

12) Kontrola zgodności zakresu wykonywanych robót montażowych z opisami technicznymi oraz warunkami umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

13) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców oraz bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy.

14) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Rejestru Budowy i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.

15) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń: potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych – lub w formie notatek służbowych.

16) Udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych), a także udział w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚ do czasu zakończenia okresu trwałości projektu (5 lat od protokolarnego odbioru inwestycji) – bez dodatkowego wynagrodzenia.

17) Inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować  niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną.

18) Inspektor sprawdzi kosztorysy sporządzone przez wykonawcę robót budowlanych w przypadku wystąpienia prac zamiennych i/lub dodatkowych.

19) Weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego zakresu z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej i kosztorysu powykonawczego.

20) Faktury wraz z protokołami odbiorów będą podlegały sprawdzeniu przez Inspektora który po stwierdzeniu prawidłowości ich wystawienia będzie je parafował i przedkładał Zamawiającemu do odbioru i podpisu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, dokona z Wykonawcą robót budowlanych odpowiednich ustaleń i zmian.

21) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentów wymaganych do odbioru.

22) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej przez cały okres realizacji inwestycji.

23) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawcę robót na zrealizowaną inwestycję, będzie należało również:

- Uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych oraz udział przy zgłaszaniu i usuwaniu usterek w okresie gwarancyjnym,

- Zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie z nim terminów ich usuwania,

- Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania,

- Ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym,

24) Przed wejściem na obiekt, Wykonawca musi zaznajomić się z dokumentacją techniczną, z umową na wykonanie robót budowlanych, jak również z budynkiem, który stanowi przedmiot zadania inwestycyjnego.

25) Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym realizacji zadania inwestycyjnego.

6. Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 2 razy w każdym tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego – wizyty Wykonawcy (inspektorów nadzoru) będą dokumentowane wpisami w Rejestrze budowy. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i udziału w naradach koordynacyjnych przypadających w dni robocze w godzinach pracy Urzędu. Narady winny odbywać się w częstotliwości co najmniej raz na 2 tygodnie.

§ 2

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru ostatecznego robót budowalnych w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1. Planowane rozpoczęcie prac to kwiecień 2020 rok – a zakończenie październik 2020 rok, przy czym dla budynku w Kluczewsku przyjęto datę zakończenia prac na 16 października 2020r., dla budynku w Dobromierzu – 16 września 2020r., natomiast dla budynku w Komornikach – 17 sierpnia 2020r.

2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia (ostatecznego odbioru prac zadania inwestycyjnego) uważa się datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę zadania inwestycyjnego, protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający przewiduje odbiór zadania do dnia 31 październik 2020 r.

3. W przypadku przedłużenia robót ponad termin wskazany wyżej umowa obowiązywać będzie do czasu zakończenia robót budowlanych (po uprzednim podpisaniu aneksu do umowy bez ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za wydłużony okres).

4. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi, który to okres wynika z umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych oraz w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucje Zarządzającą RPO WŚ do czasu zakończenia okresu trwałości projektu (5 lat od protokolarnego odbioru inwestycji)bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i niezbędne uprawnienia w zakresie wykonywania usługi, będących przedmiotem umowy.

2. Wykonawca wskazuje, iż funkcję :

a) inspektora nadzoru w branży budowlanej pełnić będzie ……………….

b) inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i fotowoltaicznych pełnić będzie…………………………………………

c) inspektora nadzoru w branży sanitarnej pełnić będzie ……………………………

§ 5.

1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa  w § 1 ust.1 wynosi  ………………..zł brutto (słownie: ……………………… zł …/100 gr.)  na którą składa się cena netto: ………………….. zł(słownie: ………………….zł …../100.)oraz podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę………………….. zł(słownie:……………………………..  zł …./100 gr.)

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zostanie wypłacone Wykonawcy, po dokonaniu odbioru przez Wykonawcę i Zamawiającego robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 zgodnie z zasadami odbiorów przewidzianymi w umowie o roboty budowlane. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w przedłożonej fakturze, w terminie do 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wraz z fakturą nie przedstawi prawidłowych dokumentów rozliczeniowych, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

§ 6.

1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania jego zobowiązań i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 7 dni od daty dostarczenia (doręczenia) wezwania w przypadku

a) dopuszczenia się występków lub wykroczeń określonych Ustawą Prawa budowlanego,

b) ukarania w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

c) popełnienia błędów i zaniedbań powodujących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa środowiska albo znaczne szkody materialne,

d) wypełniania niedbale obowiązków lub ich części, nałożonych niniejszą Umową,

e) braku ciągłości świadczenia usługi nadzoru przekraczającej 7 dni

f) dopuszczenia do świadczenia usługi nadzoru osób, podmiotów, innych niż wskazane w Umowie bez uprzedniej zgody Zamawiającego

g) podejmowania decyzji, działań na niekorzyść Zamawiającego w szczególności powodujących szkodę Zamawiającego,

h)  realizowania niniejszej Umowy w sposób naruszający jej postanowienia,

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wskazanego w ust. 1 Zamawiający może Umowę rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony ustalają, że rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 jest rozwiązaniem z winy Wykonawcy.

3. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia w razie rezygnacji z realizacji umowy o roboty budowalne z jakiejkolwiek przyczyny, co stanowi wypowiedzenie umowy z ważnego powodu.

4. Wypowiedzenie umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez niego oświadczenia.

§ 7.

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu.

2. Wykonawca zapewnia, że posiada uprawnienia, doświadczenie, kwalifikacje oraz fachową wiedzę pozwalające mu na należyte świadczenie usług w ramach niniejszej umowy lub dysponuje osobami spełniającymi w/w warunki.

§ 8.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) z tytułu rozwiązania umowy, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, Zamawiający zachowuje w tych przypadkach prawo do roszczeń z tytułu rękojmi do prac dotychczas wykonanych;

b) za zawinione przerwanie nadzoru nad realizacją robót trwające powyżej 7 dni w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu nadzoru,

c) za opóźnienie w dokonywaniu odbiorów, opiniowaniu, weryfikacji dokumentów, w stosunku do terminów określonych niniejszą umową lub terminów wskazanych przez Zamawiającego w wysokości każdorazowo 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek opóźnienia,

d) za niedbałe lub nienależyte wykonywanie obowiązków dotyczących nadzoru nad robotami w wysokości każdorazowo 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek.

e) za dopuszczenie do wykonywania usług objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż osoba wskazana w § 4 ust. 2 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z tytułów przewidzianych w ust. 1 pkt b), c), d), e) niniejszej Umowy, wynosi  30 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi w przypadku  zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn, o którym mowa w § 6 ust. 3.

5. Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z prawidłowego wykonania obowiązków, których kara dotyczy.

§ 9.

      - Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy bądź też utraty uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy.

      - Zamawiający może odstąpić od obowiązującej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

      - W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.2 Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za przedmiot umowy wykonany w części do dnia odstąpienia od umowy.

      - Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy strona odstępująca winna złożyć drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy powinno zawierać uzasadnienie. Postanowienia § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

      - Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcę od zapłacenia kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

W przypadku odstąpienia/rozwiązania/wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie umowy, poza czynnościami mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, dokumentację budowy najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

c) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia/rozwiązania/wypowiedzenia umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonawca sporządzi i doręczy Zamawiającemu sprawozdanie z wykonania Umowy wraz z inwentaryzacją robót za okres do dnia odstąpienia/rozwiązania/wypowiedzenia umowy,

d) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 11.

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko na piśmie pod rygorem nieważności za zgodą obydwu umawiających się stron.

2. Dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług,

3) konieczności zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

4) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień lub decyzji administracyjnych.

5) długotrwałego występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót.

6) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

7) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

8) nastąpi zmiana terminu zakończenia i rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin okresu przewidzianego na zakończenie realizacji usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

§ 12.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy  Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane.

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest Zapytanie ofertowe, oferta Wykonawcy stanowiące załącznik do niniejszej umowy .

§ 13.

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe w związku z niniejszą umową strony rozstrzygać będą polubownie, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory, jakie mogą powstać na tle realizacji umowy, przy braku ich polubownego załatwienia poddawane będą rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają obustronnie podpisanego aneksu.

3. Osoby do kontaktu:

Ze strony Zamawiającego: …………………………………………………….

Ze strony Wykonawcy: …………………………………….………………….

§14.

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy  dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA